| № | Риск | Вероятность | Влияние | Стратегия митигации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сопротивление сотрудников изменениям | Высокая | Высокое | Воркшопы «Зачем CRM», амбассадоры, геймификация, демонстрация личной выгоды |
| 2 | Недостаточная вовлечённость топ-менеджмента | Средняя | Критическое | Письменная поддержка CEO, KPI по CRM для руководителей |
| 3 | Низкая цифровая грамотность | Средняя | Среднее | Базовое обучение ПК, «горячая линия» в чате |
| 4 | Выбор неподходящей CRM | Средняя | Критическое | RFI/RFP, 2–3 PoC, опрос 3 компаний из отрасли |
| 5 | Проблемы интеграции (1С, ERP, телефония, сайт) | Высокая | Высокое | Тех. архитектор, аудит интеграций, middleware |
| 6 | Сбой системы / потеря данных | Низкая | Критическое | Бэкап 2 геозоны, SLA ≥99.9 %, тест восстановления ежеквартально |
| 7 | Низкая производительность | Средняя | Среднее | Нагрузочное тестирование 150 %, оптимизация полей |
| 8 | Превышение бюджета внедрения | Высокая | Среднее | Fixed price, оплата по milestone, резерв +15 % |
| 9 | Скрытые расходы (лицензии, кастомизация) | Средняя | Среднее | TCO на 3 года, доработки только по ТЗ |
| 10 | Утечка клиентских данных | Низкая | Критическое | GDPR/152-ФЗ, шифрование, ролевая модель доступа |
| 11 | Некорректный перенос данных | Высокая | Высокое | Data Steward, 3-этапная миграция, валидация |
| 12 | Нарушение продаж в переходный период | Средняя | Высокое | Поэтапное внедрение, параллельный учёт 2 недели |
| 13 | Неправильная настройка воронки | Высокая | Высокое | 3+ сессии картирования с топ-менеджерами |
| 14 | Отчёты не отражают реальность | Средняя | Среднее | Еженедельная сверка с 1С, аналитик-валидатор |
| 15 | Снижение активности ввода данных | Высокая | Высокое | Автоимпорт, блокировка без обязательных полей |
| 16 | «Мусор» в системе (дубли, устаревшие лиды) | Высокая | Среднее | Автоочистка >90 дней, дедупликация при импорте |
| 17 | Отток ключевых пользователей | Низкая | Высокое | Обучение дублёров, фиксация знаний в Notion |