Концепция и ограничения

по проекту добавления функции «личный кабинет пользователя»

для онлайн-магазина «Гормональное здоровье»

Исполнитель: Журавлева Анастасия Юрьевна

05 ноября 2025

Версия 1.0

## 1. Введение

Создать удобный, прозрачный и персонализированный личный кабинет, который позволяет самостоятельно управлять подпиской и редактировать состав посылки, снижает отток пользователей через мгновенный доступ к ключевой информации и гибкое управление, автоматизирует подписку на ежемесячные посылки, минимизируя ручной труд и звонки в поддержку.

## 2. Область применения

### 2.1 Цели проекта

### Повысить удержание подписчиков на 25 % через год после создания личного кабинета пользователя, снизить нагрузку на поддержку на -40% звонков по статусу/составу посылки через год после создания личного кабинета пользователя, увеличить долю самообслуживания (пользователи самостоятельно редактируют посылку) на 60% через год после создания личного кабинета пользователя.

### 2.2 Основные пользователи

| Тип | Описание | Доля |
| --- | --- | --- |
| Подписчики | 3 тарифа: Лайт, Баланс, Премиум | ~85% |
| Разовые покупатели | Покупают боксы или товары без подписки | ~15% |
| Целевая аудитория | Женщины 28–45 лет, ЗОЖ, веганы, молодые мамы | 100% |

Трафик:

- ~800 активных пользователей в день

- ~18 000 в месяц

### 2.3 Платформы доступа

- 70% — мобильный браузер (iOS / Android)

- 30% — десктоп

- Приложение — вне scope MVP, в планах на 2027+

## 3. Ключевые сценарии

| Приоритет | Задача | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Посмотреть, когда придёт следующая посылка и что в ней | < 10 сек |
| 2 | Поменять состав посылки | < 60 сек |
| 3 | Приостановить подписку | < 30 сек |
| 4 | Скачать чек для налогового вычета | < 15 сек |

## 4. Функциональные разделы ЛК

| Раздел | MVP | Пост-MVP |
| --- | --- | --- |
| Главная | ✅ | ✅ |
| Моя подписка | ✅ | ✅ |
| Состав следующей посылки | ✅ | ✅ |
| Платежи и чеки | ✅ | ✅ |
| Адреса и доставка | ✅ | ✅ |
| Уведомления в ЛК | ✅ | ✅ |
| Здоровье-профиль | ❌ | ✅ |
| Рецепты и рекомендации | ❌ | ✅ |
| Чат с нутрициологом | ❌ | ✅ |
| История боксов (24 мес) | ❌ | ✅ |
| Экспорт платежей (Excel) | ❌ | ✅ |

## 5. Главная страница

┌──────────────────────────────────────┐

│Следующая посылка: 12 ноября            │

│ Лайт • 2 490 ₽ • через 10 дней       │

├──────────────────────────────────────┤

│ [ Изменить состав ]  [ Приостановить ] │

│ [ Чат с нутрициологом ]              │

├──────────────────────────────────────┤

│ Последний чек: #AVK-1245             │

│ → Скачать PDF (с QR для налоговой)   │

├──────────────────────────────────────┤

│ Рецепт дня: Смузи с хлореллой        │

│ Рецепт недели: Детокс-салат          │

└──────────────────────────────────────┘

## 6. Авторизация и безопасность

| Функция | Реализация |
| --- | --- |
| Вход | Email + пароль, Google, Apple, Телефон (SMS-код) |
| 2FA | Только при смене устройства / подозрительной активности |
| Восстановление пароля | Ссылка на email + SMS-код (без капчи) |
| Хранение карт | Токен через ЮKassa, показываем последние 4 цифры |
| GDPR | Раздел «Управление данными», кнопка «Удалить профиль» (анонимизация за 14 дней) |

## 7. Подписки и платежи

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| Тарифы | Лайт / Баланс / Премиум (слайдер переключения) |
| Изменение тарифа | Мгновенно, с пересчётом |
| Приостановка | Кнопка → выбор причины → подтверждение |
| Отмена | Кнопка «Отменить подписку» → причина → подтверждение |
| Напоминание | Баннер + push/email за 3 дня до списания |
| История платежей | 12 месяцев + экспорт в Excel (пост-MVP) |

## 8. Заказы и доставка

| Функция | Реализация |
| --- | --- |
| История заказов | Все подписки + разовые за 24 месяца |
| Повтор заказа | Кнопка «Заказать такую же посылку» |
| Чек | PDF с QR-кодом для налогового вычета |
| Трекинг | Boxberry / СДЭК — номер + статус + фото при получении |

## 9. Уведомления

| Тип | Каналы | Отключение |
| --- | --- | --- |
| Состав посылки готов | Email, Push, ЛК | ✅ |
| Оплата прошла | Email, SMS | ✅ |
| Посылка в пути | Push, ЛК | ✅ |
| Новый рецепт | ЛК, Email | ✅ |
| Акция по аллергии | Email, Push | ✅ |

Настройки: Email / Push / SMS / В ЛК

## 10. Поддержка

| Канал | MVP | Пост-MVP |
| --- | --- | --- |
| Чат с нутрициологом (Tidio) | ❌ | ✅ |
| Форма обратной связи | ✅ | ✅ |
| История диалогов | ✅ | ✅ |
| Теги обращений | ✅ (аллергия, доставка, оплата) | ✅ |

## 11. Профиль и данные

| Что можно менять | Где |
| --- | --- |
| Имя, телефон, email | Профиль |
| Адрес доставки | Адреса |
| Пароль, фото | Профиль |
| Аллергии, предпочтения | Здоровье-профиль (пост-MVP) |

История изменений: только состава посылки — за 3 месяца

## 12. Внешний вид

- Тёмная тема: Нет — только светлая (бренд «натуральность»)

- Адаптив: мобильный first (70% трафика)

- Шрифты/цвета: в соответствии с брендбуком «Гормональное здоровье»

## 13. Что НЕ входит в проект

| Функция | Причина |
| --- | --- |
| Видеоконсультации | Сложность, низкий спрос |
| Интеграция с фитнес-браслетами | Вне приоритетов |
| Отзывы в ЛК | Есть на сайте |
| Мобильное приложение | Планируется отдельно |

## 14. Этапы и приоритеты

### MVP (к 15 февраля 2026)

- Вход (email, Google, телефон)

- Дашборд

- Моя подписка (тариф, дата, приостановить)

- Состав следующей посылки (редактировать)

- Платежи (оплатить, чек PDF)

- Адреса доставки

- Уведомления в ЛК

- Форма поддержки

### Пост-MVP (к 1 мая 2026)

- Здоровье-профиль

- Рецепты и рекомендации

- Чат с нутрициологом

- История посылок (24 мес)

- Экспорт платежей

- Расширенные уведомления

## 15. Риски и зависимости

| Риск | Меры |
| --- | --- |
| Задержка интеграции с ЮKassa | Резерв: Stripe |
| Низкая конверсия в редактирование посылки | A/B-тесты UI |
| Проблемы с SMS-доставкой | Резерв: WhatsApp |

## Подписанты

| Роль | Фамилия и Имя | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Продукт-менеджер |  |  |
| Техлид |  |  |
| Маркетинг |  |  |
| Поддержка |  |  |